# Plano de Monitoramento e Iteração Pós-Lançamento (IA)

Produto: [Nome do Produto]
Feature: [Nome da Feature de IA]
Autor: [Seu Nome]
Data: [DD/MM/AAAA]

O trabalho não termina no lançamento. Para produtos de IA, o pós-lançamento é ainda mais crítico. Modelos de IA podem degradar com o tempo (drift), o comportamento do usuário pode mudar e novas oportunidades de melhoria surgem constantemente. Este documento estabelece um plano para monitorar, manter e iterar na feature de IA para garantir seu sucesso a longo prazo.

### 1. Dashboards de Monitoramento

É essencial ter dashboards centralizados para acompanhar a saúde da feature. Crie links para cada um.

| Dashboard | Dono(a) | Métricas Principais | Link |
| --- | --- | --- | --- |
| Dashboard de Adoção e Engajamento | [Product Manager] | - WAUs/MAUs da feature<br>- Taxa de Adoção<br>- Frequência de Uso<br>- Taxa de Aceitação da Sugestão | [Link para o Looker/Tableau] |
| Dashboard de Performance do Modelo | [Cientista de Dados] | - Acurácia/Precisão/Recall (em produção)<br>- Model Drift (desvio de performance)<br>- Latência de Inferência<br>- Custo por Predição | [Link para o Datadog/New Relic/ferramenta interna] |
| Dashboard de Feedback do Usuário | [Product Manager] | - Pontuação de CSAT/NPS da feature<br>- Análise de sentimento dos comentários<br>- Categorias de feedback (ex: "sugestão errada", "lento") | [Link para o Zendesk/planilha] |

### 2. Rituais de Acompanhamento

| Ritual | Frequência | Participantes | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisão Semanal de Métricas | Semanal | PM, Cientista de Dados, Engenheiro Líder | Revisar os dashboards, identificar anomalias e discutir o feedback da semana. Tomar decisões de curto prazo. |
| Revisão Mensal de Performance | Mensal | Time estendido (incluindo Marketing, Sucesso do Cliente) | Apresentar um resumo da performance da feature, compartilhar aprendizados e discutir o impacto nos KPIs de negócio. |
| Sessão de Planejamento de Iteração | Trimestral | PM, Cientista de Dados, Engenheiro Líder, UX Designer | Com base nos dados acumulados, decidir quais serão as próximas grandes apostas de melhoria para a feature (ex: retreinar o modelo, redesenhar a UX, adicionar novos dados). |

### 3. Plano de Retreinamento do Modelo

- Gatilhos para Retreinamento: O que nos fará decidir que é hora de retreinar o modelo?

  - Automático (baseado em tempo): [Ex: O modelo será retreinado automaticamente a cada 2 semanas com os novos dados coletados.]

  - Manual (baseado em performance): [Ex: Se a métrica de acurácia cair abaixo de 90% por 3 dias consecutivos.]

  - Manual (baseado em novas fontes de dados): [Ex: Quando uma nova fonte de dados relevante estiver disponível.]

- Processo de Retreinamento:

  - Coleta e limpeza dos novos dados (incluindo feedback dos usuários).

  - Retreinamento do modelo.

  - Avaliação offline do novo modelo em comparação com o modelo em produção.

  - Se o novo modelo for significativamente melhor, ele é promovido para produção (geralmente via teste A/B ou shadow deployment).

### 4. Coleta e Análise de Feedback

- Canais de Coleta:

  - Feedback Ativo: [Ex: Pesquisas de satisfação (CSAT) exibidas após o uso da feature.]

  - Feedback Passivo: [Ex: Botão "Dar Feedback" próximo ao resultado da IA.]

  - Feedback Indireto: [Ex: Análise de tickets de suporte, menções em redes sociais, conversas com a equipe de vendas.]

- Processo de Análise:

  - O feedback é centralizado em [ferramenta, ex: Productboard, Planilha Google].

  - A cada semana, o PM categoriza e resume os principais temas de feedback.

  - Os exemplos mais impactantes (positivos e negativos) são compartilhados com a equipe para criar empatia e direcionar a priorização.

### 5. Backlog de Iteração

Este é um backlog vivo de ideias para melhorar a feature, alimentado por dados e feedback. Priorize usando um framework (ex: RICE, ICE).

| Ideia de Melhoria | Fonte da Ideia | Hipótese | Prioridade (1-5) |
| --- | --- | --- | --- |
| Adicionar a feature X aos dados de treinamento | Análise de performance | Se adicionarmos a feature X, o modelo será mais preciso para o segmento de usuários Y. | 1 |
| Redesenhar a forma como as sugestões são apresentadas | Teste de usabilidade | Se as sugestões forem mais visuais, a taxa de aceitação aumentará. | 2 |
| Permitir que o usuário desfaça uma ação da IA | Feedback de suporte | Se o usuário puder desfazer uma ação, sua confiança no sistema aumentará. | 3 |
| Explorar uma nova arquitetura de modelo (ex: de Regressão para Redes Neurais) | Pesquisa do time de ML | Uma nova arquitetura pode melhorar a acurácia geral em 10%. | 4 |

### 6. Comunicação de Melhorias

- Como comunicaremos as melhorias aos usuários?

  - Melhorias Menores (ex: modelo um pouco mais preciso): Geralmente não requerem comunicação. O produto simplesmente fica melhor.

  - Melhorias Maiores (ex: nova capacidade, mudança na UX): Anunciar via notas de lançamento (release notes), posts no blog, ou notificações no aplicativo.

  - O objetivo é reforçar a percepção de que o produto está constantemente evoluindo e ficando mais inteligente.